Styrelsemöte nr 21, 2011-09-18

Plats:	Byastugan, Springliden

Tid:	18 sept 2011, kl 19.00 – 21.00

Närvarande: 	Roland Lundqvist, ordf

Rune Nilsson

Mikael Käck

Staffan Norkvist

Ann-Marie Ljung

Martin From

Jan Forsberg

Emil Stråhle

Bo Lundqvist

Barbro Lundqvist

- Föregående protokoll

Roland går igenom anteckningarna från mötena 13/6 och 28/6.

Beslut: Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

- Ekonomi

Rune redogör för det ekonomiska läget för byaföreningen.

Roland redogör för ekonomin för byggprojektet. Under utbyggnadstiden uppkommer kostnader kontinuerligt men beviljade medel från Boverket, 176 000 kr, kommer först efter slutbesiktning i maj 2012. Hur klarar vi ekonomin till dess? Om vi lånar i bank måste ränta och låneuppläggningsavgift betalas.

Beslut: Vi beslöt att undersöka möjligheterna att klara ekonomin med egna medel utan att behöva låna i bank.

- Byggprojektet

Genomgången av om- och tillbyggnadsprojektet inleddes med en visning och beskrivning av nybygget.

En aktivitets- och tidplan delades ut. De olika aktiviteterna diskuterades och ansvar för olika moment fördelades.

  - Vindskivor	Målning: Barbro, Montering: Bo, Staffan, Martin

  - Vindskiveplåt 	Roland kontaktar Malåplåt

  - Plintar farstukvist	Bo, Staffan

  - Riva skorsten ovan yttertak	Kan göras senare; Staffan skaffar nockplåt

  - Riva innerväggar i hall och toalett  Rune, Janne; toalettvägg först efter 30/9

  - Montera elrör, apparatdosor	Roland

  - Spika innertakspanel	Sören, Mikael

  - Spånisolering	Mia stoppar spån i säckar

  - Driftsättning elinstallation	Ulf L Sigges

  - Isolera ytterväggar	Barbro

  - Driftsättning golvvärme	YIT

  - Reparation golv i gamla delen	Roland, Staffan, Martin

  - Bygga mellanväggar, installera dörrar mm  Beslutas senare

  - Hantlangning vid nedanstående moment     Alla! Fördelning beslutas senare

    - Bygga farstukvist	Peder

    - Installation ramp	Peder

    - Montering snörasskydd	Plåtslagaren

    - Installation ventilation	Plåtslagaren

  - Övriga moment diskuteras och beslutas senare.

Beslut: Vi jobbar vidare med bygget enligt planerna!

- Arrangemangsgruppens planering

Fredag 30/9 ordnar byaföreningen orienteringsdag för Nila-skolans åk 9. Ca 10 funktionärer behövs den dagen och en hel del jobb ska göras dessförinnan.

Under hösten ska Kom till oss-projektet inbjuda alla bybor i Springliden, Lainejaur och Mörttjärn till två föreställningar som kallas ”Värdskap i dans och spel; Föreställning med eftertanke”. Det blir troligen två måndagskvällar i oktober. Det kommer att meddelas på byarnas hemsidor och anslagstavlor.

Övriga arrangemang får stå tillbaka till förmån för byastugebyggandet.

Beslut: Rapporten godkänns.

- Kom till oss-projektet

Barbro berättar om

  - Genomförda informationer/presentationer för många olika grupper i olika sammanhang

  - Kommande föreställningar om värdskap (se punkt 4)

  - Ekonomin. Vi har beviljats 195 000 kr och har hittills förbrukat ca 98 000 kr.

Beslut: Rapporten godkänns.

- Övriga frågor

  - Elljusspåret Roland beskriver läget angående förlängning av elljusspåret och ev stöd från Skellefteå Kraft.

Beslut: Emil och Roland ska titta över sträckningen av spåret, i synnerhet den del som går över Emils mark.

  - Majbrasan Diskuteras var majbrasen ska placeras. Ett förslag är på grönområdet nedanför den grusade planen, mellan vägen och planen.

Beslut tas senare när barackerna är borttransporterade.

- Avslutning, nästa möte

Roland kallar till styrelsemöte vid behov.

’

Anteckningarna förda av

…………………………………

Barbro Lundqvist