Styrelsemöte nr 22 och byggmöte, 2011-10-23

Plats:	Byastugan, Springliden

Tid:	23 okt 2011, kl 19.00 – 21.00

Närvarande: 	Roland Lundqvist, ordf

Lars Lundqvist

Mikael Käck, ord ledamot

Staffan Norkvist, suppleant

Ann-Marie Ljung, suppleant

Martin From, ord ledamot

Sören Persson, suppleant

Ove Nilsson

Bo Lundqvist, suppleant

Barbro Lundqvist, ord ledamot

- Föregående protokoll

Vi går igenom anteckningarna från föregående möte 18/9.

Beslut: Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

- Ekonomi

Roland visar det ekonomiska läget för byaföreningen.

Roland redogör för ekonomin för byggprojektet. De kostnaderna som är relaterade till den tillgänglighetsanpassning som Boverket ger bidrag till redovisas separat och kopplas till intäkter från Boverket och från bygdeavgiftsmedel. Övriga kostnader för till exempel nytt kök kommer att belasta byaföreningen.

Beslut: Den ekonomiska redovisningen godkänns..

- Byggprojektet

Hittills genomförda aktiviteter gicks igenom och kommenterades i samband med genomgång av anteckningarna från föregående möte.

En ny aktivitets- och tidplan med aktiviteter från nu och in i februari delas ut och kommenteras.

Olika tekniska lösningar för uppvärmning av byastugan diskuteras ingående.

Ansvar för planerade aktiviteter fördelades enligt nedan.

  - Installera hängränna + takrasskydd	Peder, Staffan, Roland; Bo tar fram virke

  - Ta bort stolpar o montera bärande balk	Peder, Sören; Lars kommer med virke

  - Borra o fästa syll mot betong		Lars

  - Byta gruppcentral	o driftsätta bef luftvärmepump	Ulf

  - Spika panel på framsida farstukvist	Roland

  - Bygga brotrapp o reglar till räcken	Roland

  - Färdigställa elrörsdragn vid gruppcentral o mot ytterdörr	Roland

  - Spänna plast på ytterväggar		Mikael, Sören

  - Spika innertakspanel		Mikael, Sören

  - Färdigställa spånisolering på vinden	Staffan

  - Montera elrör mm t gamla köksdelen, det som går att göra nu; Roland

  - Spika gipsskivor på ytterväggar i nya delen	Bo, Lars

  - Montera uttag o strömbrytare ytterväggar o ute	Roland

  - Bestämma vilket klinker vi ska ha, behövs 45 kvm	Förslag behövs; Ove m fl  	undersöker olika alternativ

  - Lägga klinker i teknikrum mm i nya delen	Roland

  - Installera värmesystem, driftssätta golvvärme	Rörmokare

  - Driftsätta del 1 av elinstallation		Ulf

  - Bygga om golv i gamla delen		Roland, Staffan, Martin

  - Lägga klinker i gamla delen		Roland, Martin

  - Bygga innerväggar, montera väggskivor, dörrar	Ove, Mikael

  - Elinstallation på mellanväggar		Roland

  - Sätta väv på väggar			Beslutas senare

  - Måla inomhus			Beslutas senare

  - Driftsätta del 2 av elinstallation		Beslutas senare

  - Installera tvättställ, toaletter		Beslutas senare

  - Installera köksskåpar, köksmaskiner		Beslutas senare

Beslut 1: Vi beslutar att installera en bergvärmepump, maxkostnad 80 000 kr. Det uppdras åt Roland att ta in offerter från flera leverantörer/installatörer och pressa priserna. Inledningsvis ska bergvärmepumpen drivas med el.

Beslut tas senare om och när det ska borras för bergvärme eller om jordvärmeslang ska grävas ner.

Beslut 2: Vi jobbar vidare med bygget enligt planerna!

- Övriga frågor

  - Hjärtstarter Martin föreslår att vi ska köpa en hjärtstarter och placera i byastugan.

Beslut: Vi beslutar enligt Martins förslag.

- Avslutning, nästa möte

Roland kallar till styrelsemöte vid behov.

’

Anteckningarna förda av

…………………………………

Barbro Lundqvist