Styrelsemöte nr 24 och byggmöte, 2012-09-05

Plats:	Byastugan, Springliden

Tid:	5 sept 2012, kl 19.30 – ca 21

Närvarande: 	Roland Lundqvist, ordf

Rune Nilsson

Martin From

Mikael Käck

Barbro Lundqvist

Ove Nilsson

- Föregående protokoll

Anteckningarna från mötet 11/12 2011 gås igenom och kommenteras. Därefter har ett byggmöte genomförts 22/5 2012 då tidplan (se nedan punkt 5 behandlads)

Beslut: Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

- Ekonomi

Rune redovisar det ekonomiska läget för byaföreningen och Barbro redovisar ekonomin för Kom till oss – projektet. Det finns ca 58 000 kvar av beviljade medel i projektet, men vi vet inte om och när de kommer att utbetalas. Redovisningarna kommenteras.

Beslut: Den ekonomiska redovisningen godkänns.

- Lägesrapport Kom till oss - projektet

Projektet är förlängt till 2013-06-30. Vi planerar en stor sommarfest på Udden under juni 2013. Fritidshusboende ska då särskilt uppmärksammas.

Beslut: Rapporten noteras.

- Aktiviteter

Under våren diskuterades en aktivitetsplan för året. Det mesta av det vi planerade för våren är genomfört. Några av höstens aktiviteter diskuteras:

  - Tisdagsfika. Det hade under vårterminen många besökare. I höst har vi hittills haft tre träffar, de två första med få deltagare. Vi kommer att fortsätta med träffarna under september.

Beslut:

Mötesdeltagarna uppmanas göra reklam för tisdagsträffarna och gärna ta med gäster.

  - Skolorienteringen blir fredag 28/9. De som inte är funktionärer vid skolorienteringen kan gärna närvara som publik!

Beslut:

Roland får godkännande att köpa nödvändig utrustning till orienteringsdagen

  - Övriga aktiviteter: I aktivitetsplanen bestämde vi att:

    - inbjuda till gemensam middag en gång i månaden, första gången i september. Det tillfället stryker vi för att inte krocka med Mörttjärns planerade Tacos-buffe. Tillfällena för blodkorvskokning och -ätning i november och julbord i december kvarstår.

    - studiecirklar med flera andra aktiviteter får anstå tills vi har nytt golv i storstugan!

Beslut:

Rapporten noteras. Någon (Barbro?) får i uppdrag att diskutera aktiviteter med Lainejaur och Mörttjärn för ev samplanering.

- Byggprojektet

Följande frågor diskuteras:

  - Grävning och installation av kollektorslang för jordvärme samordnas med förlängning av elljusspåret ner till byastugan. Benny ska gräva när han har tid. Slangen ska läggas ner efter samma sträckning (visas på karta som även delas ut) som elljusspårets förlängning. Träd och ris som var i vägen på det aktuella området har tagits bort. Stolpar för belysningen har anskaffats.

  - Reparation av samlingssalens golv. Arbetet med åsar, isolering, golvvärme enligt nedan. Vilken typ av golvbeläggning ska det vara? Klinker, linoleummatta, klickgolv diskuteras. Inget beslut fattas i den frågan.

Beslut:

Frågan om golvbeläggning i samlingssalen beslutas senare.

  - Grillplats; Roland och Barbro har beställt en grillplats (bord med grill i mitten och fyra bänkar med ryggstöd). Fakturan går till Vindbyar.

Beslut:

Byaföreningen köper grillplatsutrustningen och hjälps åt att sätta ihop den. Utrustningen placeras nedanför bagarstugan, vid bäcken.

  - Lastbryggan utanför affärshuset. Den har kommit att användas som sittplats för barn som väntar på skolbussen. Är i dåligt skick med bl a uppstickande spikar.

Beslut:

Ove får uppdrag att prata med Sam och Iréne om lastbryggan utanför affärshuset.

  - Rivningshus i byn. Vi har här i byn ett par hus som rasat samman och som ger en dålig bild av byn. Det gäller ex Hågelinds ladugård, Ove och Rogers garage vid vägen ochOves sommarladugård vid transformatorstationen.

Beslut:

Ove äger huset som rasat in vid pumpstationen. Han ska se till att det rivs. Ove och Roger äger garaget som rasat ihop. De ska se till att det rivs. Roland har uppdrag att prata med Hågelind om ladugården. Byaföreningen erbjuder hjälp om det behövs.

  - Genomgång av aktivitets- och tidplan och fördelning av ansvar enligt nedan.

Beslut:

Utomhusjobbet med jordvärmeanläggningen har blivit senarelagt. I övrigt arbetar vi vidare enligt planen. Mikael och Rune förklarar sig beredda att arbeta mer än vad som står i planen, ex hjälpa till med golvet i samlingssalen.

- Övriga frågor

  - Skrivelse från Bergstaten om undersökningstillstånd. Samtliga fastighetsägare i byn har fått info från Bergstaten om att ett projekteringsföretag har ansökt om undersökningstillstånd i vårt närområde, bl a inom vattenskyddsområdet.

Beslut:

Roland får uppdrag att yttra sig till Bergstaten på byaföreningens vägnar och säga nej till ev beslut att få borra efter malm inom vattenskyddsområdet.

  - Norran. För närvarande kommer Norran med buss från Arvidsjaur, ca kl 8 under skolåret och ca kl 9 under skollovsperioder.

Beslut:

Byaföreningens styrelse är nöjd med nuvarande ordning för leverans av Norran.

  - Juldekorationer. Vi har ambitioner att till första advent sätta upp någon/några juldekorationer vid byastugan. Ex julgran, belysning i andra träd, runt taket e dyl.

Beslut:

Martin får uppdrag att anskaffa juldekorationer och se till att det blir uppsatt före första advent 2012.

  - Anslagstavla. Vi behöver en ny, större anslagstavla som har en yta som inte är för hård att sticka häftstift i.

Beslut:

Frågan om anslagstavlan tas upp igen när Ove varit i kontakt med Sam och Iréne om lastbryggan.

- Avslutning, nästa möte

Mötet avslutas. Roland kallar till möte vid behov.

Antecknade gjorde

……………………………………

Barbro Lundqvist